Dokumen Project Management

1. **Informasi Proyek**

Nama Proyek : KerjaLokal – Platform Jasa Harian Berbasis Lokasi Kelompok : Kelompok SGC (Software & Growth Comunity) Jumlah Anggota : 3 Orang

Periode Pengerjaan : April 2025 – Mei 2025

1. **Pembagian Tugas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Anggota** | **Tanggung Jawab** |
| Novri Afdhillah Sidik | Fitur A – Cari & Booking Jasa, Artikel Medium, Wireframe |
| Gregorius Adimas Gong P | Fitur B – Chat & Notifikasi, Dokumentasi Navigasi & Mockup |
| Muhammad Abdullah Zidan | Fitur C – Riwayat & Ulasan, Evaluasi Heuristik, Empathy Map |

1. **Tools yang Digunakan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategori** | **Tools** | **Keterangan** |
| Desain UI | Figma, Canva | Untuk wireframe dan layout aplikasi |
| Dokumentasi | Google Docs, Microsoft Word | Menyusun laporan dan artefak desain |
| Kolaborasi Tim | Google Meet, WhatsApp Group | Diskusi dan koordinasi kelompok |
| Riset Pengguna | Google Forms | Pengumpulan data kuisioner dari responden |
| Manajemen Proyek | Google Spreadsheet, Trello | Monitoring timeline dan pembagian tugas |

1. **Timeline Proyek (Garis Besar)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tanggal** | **Aktivitas** |
| 1–5 April | Diskusi ide & penentuan studi kasus |
| 6–10 April | Riset pengguna (kuisioner) & penyusunan persona |
| 11–18 April | Desain wireframe lo-fi & struktur navigasi |
| 19–23 April | Penulisan artikel Medium (fitur per anggota) |
| 24–27 April | Penyusunan artefak desain lainnya |
| 28–30 April | Finalisasi laporan dan evaluasi heuristik |